## Slide 1: MODELO ESPIRAL DE SEIS REGIONES
JHENNIFER SANCHEZ ORTIZ
CRISTIAN CAMILO RIASCOS
ALEJANDRO PINEDA SANCHEZ
FERNANDO JAVIER REBELLON

## Slide 2: DEFINICIÒN
        El creador del modelo en espiral fue Barry Boehm quien recibió su grado de B.A. de Harvard en 1957, y sus grados de M.S. y de Ph.D. de UCLA en 1961 y 1964, todo en matemáticas.
  El modelo espiral fue propuesto inicialmente por Barry Boehm. Es un modelo evolutivo que conjuga la naturaleza iterativa del modelo MCPcon los aspectos controlados y sistemáticos del Modelo Cascada. Proporciona potencial para desarrollo rápido de versiones incrementales. En el modelo Espiral el software se construye en una serie de versiones incrementales. En las primeras iteraciones la versión incremental podría ser un modelo en papel o bien un prototipo. En las últimas iteraciones se producen versiones cada vez más completas del sistema diseñado.

## Slide 3: CICLO DE VIDA

## Slide 4: REGIONES DE TAREA
Comunicación con el cliente.
Planificación.
Análisis de riesgos.
Ingeniería.
Construcción y entrega
Evaluación del cliente

## Slide 5: EL MODELO EVOLUTIVO ESPIRAL
Su Modelo de Ciclo de Vida en Espiral tiene en cuenta fuertemente el riesgo que aparece a la hora de desarrollar software. Para ello, se comienza mirando las posibles alternativas de desarrollo, se opta por la de riesgo más asumible y se hace un ciclo de la espiral. Si el cliente quiere seguir haciendo mejoras en el software, se vuelve a evaluar las distintas nuevas alternativas y riesgos y se realiza otra vuelta de la espiral, así hasta que llegue un momento en el que el producto software desarrollado sea aceptado y no necesite seguir mejorándose con otro nuevo ciclo.

## Slide 6: EN CADA VUELTA O ITERACIÓN HAY QUE TENER EN CUENTA:
Los Objetivos: Que necesidad debe cubrir el producto.
Alternativas: Las diferentes formas de conseguir los objetivos de forma exitosa, desde diferentes puntos de vista como pueden ser:
Características: experiencia del personal, requisitos a cumplir, etc.
Formas de gestión del sistema.
Riesgo asumido con cada alternativa.
Desarrollar y Verificar: Programar y probar el software.
Si el resultado no es el adecuado o se necesita implementar mejoras o funcionalidades [editar]Se planificaran los siguientes pasos y se comienza un nuevo ciclo de la espiral. La espiral tiene una forma de caracola y se dice que mantiene dos dimensiones, la radial y la angular:
Angular: Indica el avance del proyecto software dentro de un ciclo.
Radial: Indica el aumento del coste del proyecto, ya que con cada nueva iteración se pasa más tiempo desarrollando.

## Slide 7: VENTAJAS
El modelo en espiral puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida del software de computadora.
Como el software evoluciona a medida que progresa el proceso, el desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante riesgos en cada uno de los nivele evolutivos.
El modelo en espiral permite a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de construcción de prototipos en cualquier etapa de evolución del producto.
Reduce riesgos del proyecto
Incorpora objetivos de calidad

## Slide 8: DESVENTAJAS
Resulta difícil convencer a grandes clientes de que el enfoque evolutivo es controlable.
Debido a su elevada complejidad no se aconseja utilizarlo en pequeños sistemas.
Genera mucho tiempo en el desarrollo del sistema
Modelo costoso
Requiere experiencia en la identificación de riesgos
Al elaborarlo por partes no tenemos una visión global del problema.
Requiere mucha experiencia y habilidad para la evaluación de los riesgos, lo cual es requisito para
el éxito del proyecto.

## Slide 9: EJEMPLOS
El Espiral utiliza el MCP para reducir riesgos y permite aplicarlo en cualquier etapa de la evolución.
navegadores y controladores aeronáuticos.
la creación de un Sistema Operativo.

## Slide 10: BIBLIOGRAFIA
http://es.geocities.com/modeloespiral/definicion.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral http://148.202.148.5/cursos/cc321/fundamentos/unidad1/espiral.htm
Desarrollo en espiral. (2009, 28) de septiembre. Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 21:12, diciembre 14, 2009 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_en_espiral&oldid=30135499